계 획 서

대주제 : 산업현장(실무, 현업)의 AI 전환

소주제 (A안): AI 기반 현장 작업일지 자동화 및 인수인계 지식 에이전트 시스템

| 팀명 | HongLab |
| --- | --- |
| 팀장 | 박준현 |
| 팀원 | 유서준, 정건우, 이무건, 최무성 |

1. 개발과제의 개요

■ 과제 목표

· 명확한 과제 정의: 본 과제는 산업현장의 음성 메모, 작업 사진, 메신저 지시, 점검 체크리스트, 설비 오류 기록 등 흩어진 업무 정보를 AI가 자동으로 수집·정리하여 표준 작업일지, 인수인계서, 이슈 리포트로 변환하는 순수 소프트웨어 기반 업무 생산성 고도화 프로젝트입니다.

· 실무 중심 AI 전환(DX): 기존 현장에서는 작업자가 실제 업무보다 보고서 작성, 중복 입력, 전일 이슈 확인, 담당자 변경 시 설명 업무에 많은 시간을 사용합니다. 본 시스템은 이러한 반복 문서 업무를 AI가 보조하여 현장 인력이 핵심 업무와 문제 해결에 집중하도록 전환합니다.

· 기존 서비스 고도화 전략: 새로운 대형 시스템을 도입하는 방식이 아니라, 기존 그룹웨어, 메신저, ERP/MES, 구글 드라이브, 노션형 문서관리 시스템 위에 AI 미들웨어를 붙여 현장 데이터를 구조화하고 검색 가능한 업무 지식으로 축적합니다.

· 책임 있는 Human-in-the-loop 구조: AI가 초안을 작성하되 최종 제출 전 담당자가 검토·수정·승인하는 절차를 둠으로써 AI 환각, 잘못된 보고, 보안상 민감 정보 노출을 통제합니다.

■ 과제 내용

· Worklog Collector Agent: 작업자가 입력한 짧은 음성/텍스트 메모, 사진 설명, 점검표 항목을 수집하여 작업자·설비명·장소·작업유형·이슈·조치결과 등 표준 필드로 변환합니다.

· Summary & Report Agent: 하루 동안 누적된 원천 기록을 기반으로 “오늘의 작업 요약”, “미해결 이슈”, “위험요인”, “다음 교대조 확인사항”을 자동 생성합니다.

· Handover RAG Agent: 과거 작업일지와 사내 매뉴얼을 벡터 검색 기반으로 연결하여 “이 설비에서 반복 발생한 문제는 무엇인가?”, “지난번 조치 방법은 무엇인가?”와 같은 질문에 출처가 달린 답변을 제공합니다.

· Dashboard & KPI Module: 작업일지 작성 시간, 미해결 이슈 수, 반복 장애 횟수, 인수인계 누락 항목 등을 시각화하여 현장 관리자가 업무 생산성 향상 정도를 정량적으로 확인할 수 있게 합니다.

· 보안 및 품질 가드레일: 개인정보·고객사명·계약 금액 등 민감 정보는 자동 마스킹하고, AI가 생성한 문장마다 원본 입력 또는 매뉴얼 출처를 연결하여 감사 가능성을 확보합니다.

■ 기대 효과

· 업무 생산성 확충: 작업자가 매일 반복하던 작업일지 작성, 사진 정리, 인수인계 문서 작성 시간을 프로젝트 목표 기준 50% 이상 단축합니다.

· 협업 품질 개선: 구두 전달이나 개인 메신저에만 남던 현장 지식을 표준 양식으로 축적하여 교대근무, 외주 협력, 신규 직원 투입 상황에서도 업무 연속성을 확보합니다.

· 비즈니스 리스크 감소: 보고 누락, 조치 지연, 동일 장애 반복, 담당자 퇴사로 인한 지식 손실을 줄여 생산 중단 시간과 관리 비용을 낮춥니다.

· 낮은 도입 장벽: 별도 센서나 고가 설비 없이 기존 문서·메신저·업무관리 데이터만으로 시제품을 구현할 수 있어 중소기업도 현실적으로 도입 가능한 AI 전환 모델입니다.

■ 활용 방안

· 제조 현장: 설비 점검, 공정 이상 대응, 품질 이슈 보고, 교대조 인수인계 업무에 적용합니다.

· 건설·설비 유지보수 현장: 작업 전후 사진, 안전 점검표, 하자 처리 내역을 자동으로 정리하여 일일 보고서와 리스크 로그로 변환합니다.

· 물류·창고 현장: 입출고 작업 기록, 파손/분실 이슈, 작업자 배정 내역을 자동 요약하여 운영 효율을 관리합니다.

· 향후 확장: 축적된 작업일지 데이터를 기반으로 반복 이슈 예측, 안전사고 전조 탐지, 교육용 현장 지식 챗봇으로 확장할 수 있습니다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

■ 기존 기술 및 과제의 현황

· ① 현장 업무의 디지털화는 진행되었지만 “업무 지식화”는 부족합니다. 많은 기업이 그룹웨어, 메신저, 엑셀, ERP, MES를 사용하고 있으나 실제 현장 기록은 비정형 문장·사진·개인 메모 형태로 흩어져 있어 검색과 재활용이 어렵습니다.

· ② 생성형 AI와 RAG 기술의 확산으로 사내 문서와 업무 이력을 연결하여 질문응답, 자동 요약, 문서 초안 생성이 가능해졌지만, 산업현장에서는 보안·정확성·표준 양식 문제 때문에 아직 단순 챗봇 수준을 넘지 못하는 경우가 많습니다.

· ③ 실무 현장의 AI 전환은 화려한 광고성 서비스보다 “매일 반복되는 보고·정리·공유 업무를 얼마나 줄이는가”가 핵심입니다. 본 과제는 평가 기준인 명확한 정의와 중요성을 현장 생산성 지표로 직접 연결합니다.

■ 기존 시스템의 문제점

· 중복 입력 문제: 같은 작업 내용을 메신저, 엑셀, 보고서, 관리자 회의 자료에 반복 입력하여 실제 작업 시간이 줄어듭니다.

· 인수인계 품질 편차: 숙련자의 경험과 판단이 개인 머릿속에 남아 있어 담당자가 바뀌면 같은 문제가 다시 발생합니다.

· 보고 누락 및 지연: 현장에서 짧게 기록한 메모가 정식 보고서로 연결되지 않아 위험요인이나 미해결 이슈가 관리 단계에서 누락될 수 있습니다.

· 관리자의 의사결정 지연: 관리자는 현장 상황을 파악하기 위해 여러 파일과 대화방을 확인해야 하므로 문제 대응 속도가 늦어집니다.

· 비즈니스 데이터화의 한계: 작업일지가 단순 문서로만 남으면 반복 장애, 작업시간, 품질 이슈, 비용 손실을 분석하기 어렵습니다.

■ 향후 전망: 현장 지식 운영체계로의 전환

· 향후 산업현장의 AI 전환은 단순 자동응답 챗봇이 아니라, 현장 업무의 흐름을 이해하고 작업 기록을 표준 데이터로 바꾸며, 다음 행동을 추천하는 “업무 지식 운영체계”로 발전할 것입니다.

· 본 과제는 기존 서비스를 버리지 않고 고도화하는 방식이므로 실제 기업 입장에서도 초기 투자 부담이 낮고, 도입 후 업무 생산성 개선 효과를 빠르게 측정할 수 있습니다.

(2) 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

1. 과제 수행의 결과물 (Deliverables)

· AI 작업일지 자동 생성 웹 프로토타입: 현장 메모 입력, 사진 설명 입력, 체크리스트 선택만으로 표준 작업일지 초안을 생성하는 화면을 구현합니다.

· 인수인계 자동 요약 모듈: 작업자·설비·일자별로 미해결 이슈와 다음 조치사항을 자동 추출하는 모듈을 개발합니다.

· 현장 지식 RAG 검색 모듈: 과거 작업일지와 매뉴얼을 검색하여 출처 기반으로 답변하는 간단한 지식 검색 에이전트를 구현합니다.

· 성과 검증 대시보드: 수동 작성 방식과 AI 보조 작성 방식을 비교하여 작성 시간, 수정률, 누락 항목 수, 반복 이슈 발생률을 시각화합니다.

2. 정량적·재무적 기대효과

· 업무일지 작성 시간 50% 이상 단축을 목표로 하여 관리성 문서 작성에 들어가는 비생산 시간을 줄입니다.

· 인수인계 누락 항목을 30% 이상 감소시키는 것을 목표로 하여 조치 지연과 재작업 비용을 낮춥니다.

· 반복 장애·품질 이슈를 데이터화하여 재발 방지 활동에 연결함으로써 장기적으로 생산 중단 비용과 교육 비용을 절감합니다.

3. 정성적·업무 생산성 기대효과

· 작업자는 보고서 작성자가 아니라 실제 문제 해결자에 가까운 역할로 전환됩니다.

· 관리자는 흩어진 대화 기록을 직접 찾는 대신 AI가 정리한 핵심 이슈를 기반으로 빠르게 판단할 수 있습니다.

· 신규 작업자나 협력업체 직원도 과거 조치 이력을 빠르게 확인하여 현장 적응 시간을 줄일 수 있습니다.

4. 비즈니스 측면의 추가 고도화 포인트

· 유료화 가능성: 기업별 문서 양식과 업무 프로세스에 맞춰 커스터마이징하는 SaaS형 현장 리포트 자동화 서비스로 확장할 수 있습니다.

· 고객사 가치 제안: “보고서 자동화”가 아니라 “작업시간 절감, 지식 손실 방지, 관리 리스크 감소”를 핵심 가치로 제시해야 비즈니스 설득력이 높아집니다.

· 경영진 지표 연결: AI 도입 성과를 작성 시간, 미해결 이슈 처리 시간, 재작업률, 안전 점검 누락률 등 KPI로 보여주면 투자 타당성을 설명하기 쉽습니다.

3. 과제목표 및 내용

1. 과제 수행의 최종 목표

· 본 과제의 최종 목표는 기존 현장 기록 시스템을 대체하지 않고, 그 위에 AI 기반 수집·요약·검색·인수인계 레이어를 결합하여 현장 업무 기록을 자동화하고 협업 생산성을 높이는 “AI 현장 업무 지식 에이전트”를 구현하는 것입니다.

· 30일 분량의 가상 현장 업무 데이터를 구축하고, 수동 작성 방식과 AI 보조 작성 방식을 비교하여 작업일지 작성 시간 절감, 인수인계 누락 감소, 검색 응답 품질을 정량적으로 입증합니다.

① 정성적 목표

· 업무 기록의 표준화: 현장마다 다르게 작성되던 기록을 공통 스키마로 정리하여 관리자가 비교·분석 가능한 형태로 전환합니다.

· 암묵지의 자산화: 숙련자가 개인적으로 알고 있던 조치 경험을 검색 가능한 지식으로 축적합니다.

· 신뢰 가능한 AI 활용: 출처 기반 답변, 민감정보 마스킹, 담당자 승인 절차를 통해 산업현장에 적합한 안전한 AI 활용 구조를 제시합니다.

② 정량적 목표 (프로토타입 검증 기준)

· 작업일지 초안 생성 시간: 1건당 30초 이내 자동 생성

· 작업일지 작성 소요 시간: 수동 방식 대비 50% 이상 단축

· 인수인계 핵심 항목 추출 정확도: 테스트 데이터 기준 80% 이상

· 현장 지식 검색 응답의 출처 연결률: 90% 이상

· AI 생성 결과의 사용자 수정률: 30% 이하를 목표로 하되, 위험 문구는 반드시 승인 절차를 통과하도록 설계

2. 과제의 범위(Scope) 및 요구사항

① 주요 기능적 요구사항 (Functional Requirements)

· Worklog Collector Agent

• 음성/텍스트/체크리스트 입력을 표준 작업일지 필드로 변환합니다.

• 입력 데이터의 작업자, 설비명, 위치, 작업 단계, 문제 현상, 조치 결과, 잔여 리스크를 자동 추출합니다.

· Summary & Handover Agent

• 하루 단위 업무 기록을 요약하고 다음 근무자에게 전달해야 할 핵심 사항을 자동 생성합니다.

• 긴급도, 미해결 여부, 안전 관련 여부를 기준으로 인수인계 우선순위를 산출합니다.

· RAG Knowledge Agent

• 사내 매뉴얼과 과거 작업일지를 검색하여 질문에 대한 출처 기반 답변을 제공합니다.

• 근거 문서가 없는 질문에는 추측 답변을 금지하고 추가 확인 필요 상태로 분류합니다.

· Dashboard Module

• 작성 시간 절감, 누락 항목 수, 반복 이슈 수, 주요 설비별 이슈 추이를 시각화합니다.

• 관리자 검토용 일일/주간 리포트 PDF 또는 DOCX 초안을 생성합니다.

② 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)

· 보안성: 개인정보, 고객사명, 계약정보 등 민감 정보는 자동 마스킹하고 원본 접근 권한을 분리합니다.

· 추적성: 모든 AI 생성 문장에는 원본 입력 로그 또는 참고 문서 ID를 연결하여 검토 가능성을 확보합니다.

· 유지보수성: 작업일지 스키마를 JSON 형태로 분리하여 업종별 양식 변경에도 쉽게 대응합니다.

· 성능: 1일 100건 수준의 가상 작업 기록을 1분 이내에 요약·분류할 수 있도록 경량화합니다.

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

. 개발 및 접근 방법론

· 기존 업무 흐름 보존형 AI 전환: 현장 직원이 사용하는 입력 방식은 크게 바꾸지 않고, AI가 뒤에서 자동 정리·요약·검색을 수행하는 방식으로 현장 저항을 낮춥니다.

· RAG 기반 신뢰성 확보: AI가 사내 매뉴얼과 과거 작업일지에 근거하여 답변하도록 설계하여 일반 챗봇의 환각 문제를 줄입니다.

· TDD 기반 데이터 품질 검증: 필수 필드 누락, 민감정보 노출, 출처 없는 답변, 중복 저장을 테스트 코드로 검증합니다.

· 대조군 실험: 동일한 가상 현장 기록을 수동 양식 작성 방식과 AI 보조 방식으로 처리하여 시간·품질·누락률을 비교합니다.

■ 핵심 분석 모형 및 시스템 메커니즘 개요

1. 표준 작업일지 스키마 정의

· 모든 현장 기록은 work_date, worker, equipment_id, location, task_type, issue, action_taken, risk_level, next_action, evidence_source 필드로 정규화합니다.

2. 인수인계 우선순위 점수 산출

· priority_score = 위험도(0.35) + 미해결 여부(0.30) + 반복 발생 빈도(0.20) + 생산 영향도(0.15)의 가중합으로 계산하여 관리자가 먼저 확인해야 할 항목을 정렬합니다.

3. 출처 기반 답변 및 환각 방지

· RAG 검색 결과가 일정 유사도 임계값 이하일 경우 AI 답변을 생성하지 않고 “관련 근거 부족” 상태로 처리합니다.

4. 비즈니스 KPI 검증

· 작성 시간, 수정률, 누락률, 반복 이슈 발견률, 인수인계 완료율을 프로젝트 핵심 KPI로 설정하여 단순 기능 구현이 아닌 업무 성과 개선을 평가합니다.

2. 자료 수집 및 시뮬레이션 환경 구축 방안

· 가상 데이터셋 구축: 제조 설비 점검, 물류 입출고, 건설 현장 안전 점검 등 3개 시나리오의 30일치 작업 기록을 생성합니다.

· 문서 지식베이스 구축: 설비 매뉴얼, 안전수칙, 과거 조치 이력 샘플을 업로드하여 RAG 검색 실험용 지식베이스를 구성합니다.

· 평가 데이터 분리: 학습/개발용 데이터와 평가용 데이터를 분리하여 초안 품질과 검색 품질을 객관적으로 측정합니다.

3. 단계별 개발 절차

[1~2일 차] 요구사항 정의 및 현장 업무 시나리오 설계

• 작업일지 양식, 인수인계 항목, 현장 KPI 정의

• 가상 현장 3종 시나리오와 샘플 데이터 구조 설계

• 담당자: 팀장/팀원 공통

[3~4일 차] 데이터 스키마 및 입력 인터페이스 구현

• 표준 JSON 스키마와 입력 폼 구현

• 음성/텍스트/체크리스트 입력을 동일 포맷으로 변환

• 담당자: 데이터/백엔드 담당

[5~7일 차] AI 요약 및 인수인계 에이전트 구현

• 작업일지 초안 생성 프롬프트 및 출력 검증 로직 작성

• 미해결 이슈와 다음 조치사항 자동 추출

• 담당자: AI 로직 담당

[8~10일 차] RAG 기반 현장 지식 검색 모듈 구현

• 매뉴얼과 과거 작업일지 벡터화

• 출처 기반 질의응답 및 근거 부족 처리 구현

• 담당자: AI/검색 담당

[11~12일 차] 대시보드 및 KPI 시각화

• 작성 시간 절감률, 누락률, 반복 이슈 수 시각화

• 관리자용 주간 리포트 초안 생성 기능 개발

• 담당자: 프론트엔드 담당

[13~15일 차] 성능 검증 및 최종 보고서 정리

• 수동 방식 대비 AI 방식 대조 실험 수행

• 결과 그래프와 프로젝트 발표 자료 정리

• 담당자: 전원 공통

4. 예상 문제점 및 해결 전략 (리스크 관리)

(1) AI 환각 및 잘못된 보고서 생성

· 예상 문제점: AI 환각 및 잘못된 보고서 생성

· 해결 전략: 출처 없는 답변 금지, 임계값 이하 검색 결과 차단, 담당자 승인 절차를 통해 잘못된 정보가 공식 보고서로 반영되는 것을 방지합니다.

(2) 민감 정보 노출 문제

· 예상 문제점: 민감 정보 노출 문제

· 해결 전략: 개인정보·고객사명·금액·계약정보를 자동 마스킹하고, 관리자 권한이 있는 사용자만 원본 로그를 확인하도록 설계합니다.

(3) 현장 용어와 약어 처리의 어려움

· 예상 문제점: 현장 용어와 약어 처리의 어려움

· 해결 전략: 설비명, 공정명, 현장 약어 사전을 별도 관리하여 AI가 현장 맥락을 놓치지 않도록 보정합니다.

(4) 사용자 도입 저항

· 예상 문제점: 사용자 도입 저항

· 해결 전략: 새로운 입력 방식을 강제하지 않고 기존 메신저/폼 입력을 활용하여 AI가 뒤에서 자동 정리하는 방식으로 도입 부담을 낮춥니다.

(2) 추진체계

(1) 팀원 간 협업 프로세스 및 역할 분담

· 본 과제는 단순한 화면 개발 중심이 아니라, 현장 업무 프로세스를 데이터 수집·AI 분석·업무 실행·성과 검증으로 분리하는 도메인 책임 중심 협업 방식으로 추진합니다.

· 팀명, 팀장, 팀원은 표지에서 직접 기입할 수 있도록 비워두며, 실제 제출 전 팀원 구성에 맞추어 아래 역할명을 수정하면 됩니다.

· 팀장 : 프로젝트 총괄 및 현장 업무 프로세스 설계

• 요구사항 정의, 평가 KPI 설정, 최종 보고서 구조 정리

• 기존 업무 시스템과의 연동 방식 설계

· 팀원 1 : 데이터 스키마 및 백엔드 파이프라인 담당

• 작업일지 표준 스키마, 입력 데이터 정제, 저장 구조 설계

• 민감정보 마스킹 및 중복 저장 방지 로직 구현

· 팀원 2 : AI 요약/RAG 및 대시보드 담당

• 작업일지 자동 요약, 인수인계 추출, 출처 기반 검색 구현

• 성과 검증 대시보드와 시각화 자료 제작

5. 추진일정

1) 전체 추진일정

| 세부내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현장 업무 요구사항 및 KPI 정의 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 가상 작업일지 데이터셋 및 표준 스키마 설계 |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 입력 인터페이스 및 데이터 정제 파이프라인 개발 |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AI 작업일지 요약·인수인계 에이전트 개발 |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| RAG 기반 현장 지식 검색 모듈 구축 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 관리자 대시보드 및 리포트 자동화 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| 대조군 실험, KPI 검증 및 최종 보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |

2) 단계별 추진 프로세스

1단계: 1~2일 차 요구사항 정의 및 현장 업무 시나리오 설계

• 작업일지 양식, 인수인계 항목, 현장 KPI 정의

• 가상 현장 3종 시나리오와 샘플 데이터 구조 설계

• 담당자: 팀장/팀원 공통

2단계: 3~4일 차 데이터 스키마 및 입력 인터페이스 구현

• 표준 JSON 스키마와 입력 폼 구현

• 음성/텍스트/체크리스트 입력을 동일 포맷으로 변환

• 담당자: 데이터/백엔드 담당

3단계: 5~7일 차 AI 요약 및 인수인계 에이전트 구현

• 작업일지 초안 생성 프롬프트 및 출력 검증 로직 작성

• 미해결 이슈와 다음 조치사항 자동 추출

• 담당자: AI 로직 담당

4단계: 8~10일 차 RAG 기반 현장 지식 검색 모듈 구현

• 매뉴얼과 과거 작업일지 벡터화

• 출처 기반 질의응답 및 근거 부족 처리 구현

• 담당자: AI/검색 담당

5단계: 11~12일 차 대시보드 및 KPI 시각화

• 작성 시간 절감률, 누락률, 반복 이슈 수 시각화

• 관리자용 주간 리포트 초안 생성 기능 개발

• 담당자: 프론트엔드 담당

6단계: 13~15일 차 성능 검증 및 최종 보고서 정리

• 수동 방식 대비 AI 방식 대조 실험 수행

• 결과 그래프와 프로젝트 발표 자료 정리

• 담당자: 전원 공통

6. 참고문헌

1. 관련 논문 및 이론 자료

· 자료 1: Lewis, P. et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS.

• 핵심 내용: 사내 매뉴얼과 과거 작업일지를 검색해 근거 기반 답변을 생성하는 RAG 구조의 이론적 기반입니다.

· 자료 2: McKinsey Global Institute (2023). The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier.

• 핵심 내용: 문서 작성, 요약, 지식 검색 등 지식 노동 생산성 향상 효과를 비즈니스 관점에서 설명하는 참고 자료입니다.

· 자료 3: ISO 9001:2015 Quality Management Systems.

• 핵심 내용: 작업 기록 표준화, 문서화, 품질관리 체계를 설계할 때 활용할 수 있는 품질경영 기준입니다.

· 자료 4: Davenport, T. H. & Kirby, J. (2016). Only Humans Need Apply.

• 핵심 내용: AI가 인간 업무를 대체하기보다 보조하여 고부가가치 업무로 전환시키는 관점을 제공합니다.

2. 상용 서비스 조사 및 벤치마킹

· 사례 1: Microsoft 365 Copilot / Teams 기반 업무 요약 기능

• 벤치마킹 포인트: 회의·채팅·문서 요약을 업무 생산성 향상 기능으로 제공한다는 점에서 현장 일지 자동화의 상용화 방향을 참고할 수 있습니다.

· 사례 2: Slack AI / Notion AI

• 벤치마킹 포인트: 기존 협업 도구 내부의 흩어진 정보를 요약·검색하는 방식은 본 과제의 기존 서비스 고도화 전략과 유사합니다.

· 사례 3: ServiceNow Now Assist

• 벤치마킹 포인트: 업무 기록 요약과 지식 문서 생성 기능을 통해 현장 서비스 운영을 고도화하는 사례로 참고할 수 있습니다.

3. 기술 구현 아키텍처 개념

· 본 프로젝트는 기존 현장 시스템을 대체하는 것이 아니라, 기존 그룹웨어·CRM·ERP·문서관리 시스템 위에 AI 미들웨어를 결합하여 업무 데이터를 구조화하고 의사결정을 보조하는 방식으로 설계합니다.

· 핵심 원칙은 인간 최종 승인, 출처 기반 답변, 표준 데이터 스키마, 로그 기반 성능 검증이며, 이를 통해 가볍지만 실무 적용성이 높은 AI 전환 모델을 제시합니다.